UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

“Red Universitaria e institución Benemérita de Jalisco”

Proyecto II

Act 1.  Reunión de revisión inicial

ASESORA:

Armida Griselda Vázquez Curiel

ALUMNOS:

JEANETTE DOTOR DE JESUS

FATIMA ZUÑIGA FERNANDEZ

CARLOS DANIEL SANCHEZ TORRES

FECHA:

27/04/23

- Reporte de roles

- Product owner (po): Fatima Zuñiga Fernandez

- Scrum Master (sm): Jeanette  dotor de Jesus

- Desarrollador: Carlos Daniel Sanchez Torres

El Product owner se aseguró de que el equipo con el que trabaja aporta auténtico valor al proyecto, encargándose de gestionar las tareas del back log y decidiendo sobre las características del producto.

El scrum master lidera el equipo en la gestión ágil de proyectos su misión es que los equipos de trabajo alcancen sus objetivos hasta llegar a la fase del sprint final eliminando cualquier dificultad  que puedan encontrar.

El desarrollador tiene las habilidades adecuadas, como parte   del equipo, para realizar el trabajo y el equipo de desarrollo debe ser capaz de autorganizarse para poder tomar decisiones con el fin de llevar a cabo el trabajo.

- Bitácora con propuesta de modificaciones

| Equipo | Observaciones | Modificaciones |
| --- | --- | --- |
| EUGENIO MAC SWINEY ALVAREZ ERWIN FRANCISCO FLORES MARTINEZ | Ausencia del backlog, la imagen que se presenta en el archivo no nos describe de que es la gráfica o para que sirve, entonces hace falta desarrollar ese aspecto | Incluir, backlog, y descripción, subir avance a GitHub |
| ALFONSO RODRIGO CORTES VAZQUEZ | El backlog no estaba en el documento, sin embargo la calendarización y las capturas del sitio parecen desarrollarse bastante bien | Consideramos que es necesario revisar el backlog y seria excelente si pusiera una descripción breve de su proyecto, para saber que se esta realizando en su sitio web, además de que anexe la liga en el github |
| JEANETTE DOTOR DE JESUS FATIMA ZUÑIGA FERNANDEZ CARLOS DANIEL SANCHEZ TORRES | Se incluyen los rubros hasta ahora pero falta desarrollar mas el producto final en la web | Desarrollar descripción de acciones, y secciones en la pagina web |

Evidencia de reunión para discutir los puntos:

| Hora | Lunes 24/04/23 | Martes 25/04/23 | Miércoles 26/04/23 | Jueves 27/04/23 | Viernes 28/04/23 | Sábado | Domingo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8:00 a 9:00 am |  |  |  |  |  |  |  |
| 9:00 a 10:00 am |  | Reunión |  |  | Reunión |  |  |
| 10:00 a 11:00 am |  |  |  |  |  |  |  |
| 11:00 a 12:00 pm |  |  |  |  |  |  |  |
| 12:00 a 1:00 pm |  |  |  |  |  |  |  |
| 1:00 a 2:00 pm |  |  |  |  |  |  |  |

- Back log

| Backlog | Crear/ en proceso | Hecho | Revisar/ en espera |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Realizar preguntas de los desperdicios más comunes por cada área |  | 1 Realizar preguntas de los desperdicios más comunes por cada área |  |
| 2 Junta con mejora continua para identificar los tipos de desperdicios |  | 3 Estructuración e incorporación de los datos y requisitos solicitados |  |
| 3 Estructuración e incorporación de los datos y requisitos solicitados |  | 6 Comenzar el proceso de diseño y elección de prototipos |  |
| 4 Planificar el contenido del formulario |  | 9 Creación del contenido de la pagina |  |
| 5 Aprobación de junta con los operadores de las áreas para la descripción de los desperdicios |  | 10 Capacitación de los asociados |  |
| 6 Comenzar el proceso de diseño y elección de prototipos |  | 8 Planificar el contenido de la pagina |  |
| 7 Realización de la primera vista de diseño y funcionamiento del sitio |  | 11 El programa tenga todas las descripciones de desperdicio acorde al área |  |
| 8 Planificar el contenido de la pagina |  | 4 Planificar el contenido del formulario |  |
| 9 Creación del del contenido de la pagina |  | 7 Realización de la primera vista de diseño y funcionamiento del sitio |  |
| 10 Capacitación de los asociados |  | 5 Aprobación de junta con los operadores de las áreas para la descripción de los desperdicios |  |
| 11 El programa tenga todas las descripciones de desperdicio acorde al área |  | 2 Junta con mejora continua para identificar los tipos de desperdicios |  |

- Liga de GitHub

- https://github.com/CarlosSamz/PROYECTOII

Nombre del proyecto: Manufacturera de alimentos para mascotas

Propósito

Crear una página donde se pueda guardar información para saber el desperdicio de cada área así como graficar por periodo donde podemos implementar mejoras.

Objetivo general:

Crear una página donde se pueda medir el desperdicio y obtener información de cada área y poder tomar acciones para disminuir dicho problema.

Descripción del proyecto:

Se crea una página que contenga los tipos de desperdicio, áreas involucradas, turnos, descripción de desperdicios de acuerdo a las áreas, comentarios adicionales y registro de pesaje.

Ubicación

Carretera a tecualtitan, km 2 Poncitlan, Jalisco

Misión

Hacer un mundo mejor para las mascotas a través de productos de calidad

Datos de contacto

Nombre:

Correo electrónico:

Conclusión: